## Slide 1
Rapport de
Sprints : Renford
Date : 06/02/2026

## Slide 2
Mise à jour hebdomadaire
Planning VS Réalisation
SPRINT | NOM DU SPRINT | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
1 | Cadrage projet, Configuration, Architecture BDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Authentification & Onboarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Profils Utilisateurs (Renford + Établissement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Système de Missions (FLEX + COACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | PaiePaiements & Stripe Connectments & Stripe Connect |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Documents & Signature Électronique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Notifications, Emails, SMS & Calendrier |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Admin Panel, Dashboard, Tests & Déploiement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NOUS SOMMES ICI
Réalisé
Planifié

## Slide 3
Fonctionnalité
Avancement
Mettre en place les fondations techniques de la plateforme (architecture, frontend, backend, base de données)
Structurer les modules métiers et les intégrations clés en préparation des fonctionnalités Renford
100%
100%
État d'Avancement Global

## Slide 4
Progrès réalisés cette semaine :
Tâches complétées
✅ Définir l’architecture technique globale avec séparation frontend / backend ✅ Mettre en place une architecture API REST modulaire côté backend
✅ Initialiser l’application web frontend avec Next.js et TypeScript ✅ Configurer la gestion d’état côté frontend avec Zustand ✅ Mettre en place la gestion des formulaires avec React Hook Form et Zod ✅ Configurer le design system et le thème UI avec shadcn/ui et TailwindCSS
✅ Initialiser le backend avec Express.js et TypeScript ✅ Mettre en place la structure modulaire des modules backend (controller, route, schema, types)
✅ Définir et structurer le module Auth (authentification, inscription, sessions) ✅ Mettre en place la base du module Onboarding et le parcours d’inscription multi-étapes ✅ Mettre en place l’environnement de développement local avec Docker
✅ Structurer le module Utilisateur pour la gestion des profils cross-rôles ✅ Définir l’architecture des modules Établissement et Renford ✅ Mettre en place la structure du module Mission (FLEX / COACH)
✅ Définir et structurer le module Uploads pour la gestion des fichiers ✅ Mettre en place la base du module Document pour la gestion des documents légaux ✅ Définir l’architecture du module Paiement avec intégration Stripe Connect ✅ Structurer les modules Évaluation et Notification
✅ Modéliser la première version de la base de données PostgreSQL avec Prisma ✅ Configurer Redis pour les usages de cache et de traitements asynchrones ✅ Configurer la connexion entre le frontend et l’API backend

## Slide 5
Date : 06/02/2026
Merci